캡스톤디자인

중간 보고서 (2차)

이현규 포트폴리오 웹사이트 — 퍼블리싱 단계 보고

| 프로젝트명 | 이현규 개인 포트폴리오 웹사이트 제작 |
| --- | --- |
| 담당자 | 이현규 |
| 보고서 종류 | 중간 보고서 (2차) — 퍼블리싱 단계 |
| 기술 스택 | Next.js · Tailwind CSS · Framer Motion |
| 작성일 | 2026년 3월 |

# 1. 프로젝트 개요

본 보고서는 이현규 개인 포트폴리오 웹사이트 제작 프로젝트의 두 번째 중간 보고서로, 1차 보고 이후 진행한 퍼블리싱(코드 구현) 단계의 작업 내용을 기술한다.

1차 보고서에서 완성된 Figma 디자인 시안을 바탕으로, 이번 단계에서는 실제 동작하는 웹사이트로의 코드 전환 작업을 중점적으로 진행하였다.

# 2. 현재 진행 단계 요약

| 단계 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 및 기획 | ✅ 완료 | 사이트 구조 및 콘텐츠 확정 |
| Figma 디자인 (와이어프레임 · UI) | ✅ 완료 | 전체 페이지 시안 완성 |
| Next.js 프로젝트 셋업 | ✅ 완료 | 기본 구조 및 라우팅 구성 |
| Tailwind CSS 퍼블리싱 | ✅ 완료 | Figma 기반 UI 코드 전환 완료 |
| Framer Motion 애니메이션 | ✅ 완료 | 스크롤·진입 애니메이션 적용 |
| 콘텐츠 최종 입력 및 다듬기 | 🔧 진행 중 | 프로젝트 상세 내용 보완 중 |
| Vercel 배포 및 도메인 연결 | 📌 예정 | 최종 완성 후 배포 예정 |

# 3. 세부 구현 내용

## 3.1 기술 스택

| 기술 | 활용 내용 |
| --- | --- |
| Next.js 15 | App Router 기반 페이지 구성, 파일 기반 라우팅, SEO 메타태그 설정 |
| Tailwind CSS | Figma 디자인 시안의 색상·여백·타이포그래피를 유틸리티 클래스로 구현 |
| Framer Motion | 페이지 진입 애니메이션, 스크롤 기반 요소 등장 효과, 버튼 호버 인터랙션 구현 |

## 3.2 Figma 디자인 기반 퍼블리싱

1차 보고서에서 완성된 Figma 디자인 시안을 그대로 코드로 전환하는 퍼블리싱 작업을 진행하였다. 각 페이지 섹션별 구현 내용은 다음과 같다.

### ① Hero 섹션

- "이삭줍는 개발자 이현규입니다!" 타이틀 및 서브 카피 텍스트 배치

- 오렌지 포인트 컬러(#E8553E) 이름 강조 처리

- "프로젝트 보기" CTA 버튼 및 스크롤 유도 아이콘 구현

- Framer Motion을 활용한 텍스트 순차 등장 애니메이션 적용

### ② 대표 프로젝트 섹션

- Mealgo · 너어디야 · UnderMap 3개 대표 프로젝트 카드 UI 구현

- 프로젝트 썸네일 영역, 제목, 설명, 기술 태그, GitHub · Live Demo 링크 포함

- 카드 호버 시 그림자 확장 및 미세 이동 인터랙션 적용

### ③ 기타 프로젝트 섹션

- Portfolio Website · Weather App · Chat Application 등 6개 프로젝트 그리드 카드 구현

- 기술 스택 태그 뱃지 디자인 동일하게 코드로 재현

- 반응형 3열 → 1열 그리드 레이아웃 처리

## 3.3 Framer Motion 애니메이션 구현

Framer Motion 라이브러리를 활용하여 정적인 웹페이지에 자연스러운 움직임을 부여하였다. 주요 적용 내용은 아래와 같다.

- 페이지 최초 진입 시 Hero 텍스트 순차 페이드인 (staggerChildren 활용)

- 스크롤 시 각 섹션 카드 아래에서 위로 슬라이드-인 등장 효과 (whileInView + viewport)

- 버튼 및 카드 호버 시 scale 확대 및 그림자 트랜지션

- 부드러운 이징 커브(ease) 설정으로 자연스러운 애니메이션 타이밍 구현

# 4. 구현 결과 (스크린샷)

아래는 현재까지 구현된 포트폴리오 웹사이트의 주요 화면이다.

## 4.1 Hero 섹션

메인 랜딩 화면으로, "이삭줍는 개발자 이현규입니다!" 타이틀과 오렌지 컬러 강조, CTA 버튼, 스크롤 유도 아이콘으로 구성되어 있다.

[그림] Hero 섹션 — 메인 타이틀 및 CTA 버튼

## 4.2 대표 프로젝트 섹션

Mealgo, 너어디야, UnderMap 3종 대표 프로젝트를 카드형으로 배치하였다. 각 카드는 썸네일 이미지 영역, 기술 스택 태그, GitHub 및 Live Demo 링크로 구성되어 있다.

[그림] 대표 프로젝트 섹션 — 프로젝트 카드 UI

## 4.3 기타 프로젝트 섹션

Portfolio Website, Weather App, Chat Application 등 6종 프로젝트를 3열 그리드로 배치하였다. 라이트 그레이 배경의 미니멀 카드 디자인을 적용하였다.

[그림] 기타 프로젝트 섹션 — 3열 그리드 카드 UI

# 5. 향후 계획

현재까지의 구현을 바탕으로 이후 진행할 작업은 다음과 같다.

| # | 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 콘텐츠 보완 | 각 프로젝트 상세 설명, 기술 스택 설명, About 섹션 자기소개 문구 완성 |
| 2 | About · Contact 섹션 구현 | 기술 스택 시각화, 학력·경력 타임라인, 연락처 및 SNS 링크 구성 |
| 3 | 반응형 최적화 | 모바일·태블릿 환경에서의 레이아웃 및 텍스트 크기 조정 |
| 4 | SEO 및 메타태그 | Next.js Metadata API 활용, OG 이미지 및 description 설정 |
| 5 | Vercel 배포 | Vercel을 통한 프로덕션 배포 및 커스텀 도메인 연결 |

# 6. 중간 회고

## 6.1 잘된 점

- Figma 디자인 시안이 사전에 충분히 완성되어 있어, 코드 전환 시 디자인 결정에 드는 시간을 최소화할 수 있었다.

- Next.js + Tailwind CSS 조합은 컴포넌트 단위 개발과 반응형 처리를 효율적으로 할 수 있어 생산성이 높았다.

- Framer Motion 라이브러리를 통해 별도의 CSS 애니메이션 없이도 자연스러운 인터랙션을 빠르게 구현할 수 있었다.

- Hero 섹션, 대표 프로젝트, 기타 프로젝트 섹션 등 주요 화면의 구현이 예상 일정 내에 완료되었다.

## 6.2 아쉬운 점 / 개선 사항

- 프로젝트 썸네일 이미지가 아직 placeholder 상태로, 실제 스크린샷 또는 목업 이미지로의 교체 작업이 남아 있다.

- About · Contact 섹션 등 일부 하단 페이지의 구현이 아직 완료되지 않아 추가 작업이 필요하다.

- 모바일 반응형 최적화가 완전히 마무리되지 않아, 일부 환경에서 레이아웃이 어색하게 보이는 부분이 있다.

- Framer Motion 애니메이션의 성능 최적화(lazy loading 등)를 추가로 고려할 필요가 있다.

## 6.3 종합 소감

이번 단계에서는 단순 디자인 시안에서 벗어나, 실제로 동작하는 웹사이트 코드를 작성하는 과정을 경험하였다. Figma에서 완성된 디자인이 코드로 구현되는 과정에서 UI/UX 결정과 개발 구현 사이의 간극을 좁히는 것이 중요함을 다시 한번 느꼈다.

Next.js의 서버 컴포넌트 구조와 Tailwind CSS의 유틸리티 클래스 방식은 협업 시에도 유용하게 활용될 수 있는 기술 스택임을 확인하였으며, Framer Motion을 통한 애니메이션 구현 경험은 추후 사용자 경험 향상에 적극 활용할 수 있는 역량을 쌓는 계기가 되었다.

최종적으로는 Vercel 배포까지 완료하여 실제 접속 가능한 포트폴리오 웹사이트를 완성하는 것을 목표로, 남은 작업을 차질 없이 진행할 예정이다.

2026년 3월

담당자: 이현규  (인)

3. 2차 중간보고서 이후 발전 내용

2차 중간보고서 이후 포트폴리오의 완성도를 높이기 위해 UI/UX 개선, 콘텐츠 확장, 배포 자동화 작업을 집중적으로 수행하였다.

3-1. 시각 아이덴티티 및 컬러 시스템 개선

- 프로젝트 메인 컬러를 #f0675d로 통일하여 브랜드 인지성과 화면 일관성을 강화하였다.

- app/globals.css의 primary, accent, ring, sidebar 계열 변수까지 함께 정리하여 페이지 전반에서 동일한 톤을 유지하도록 개선하였다.

3-2. Hero 섹션 애니메이션 고도화

- 초기 진입 시 태그가 상단에서 내려와 배치되는 모션을 적용하여 첫 화면의 몰입도를 높였다.

- 기존에는 태그 크기가 고정되어 시각적으로 불균형한 문제가 있었으나, 태그 폭을 텍스트 길이에 맞춰 자동 조절하도록 수정하였다.

- 제목 가독성 저하 문제를 해결하기 위해 텍스트 영역 뒤에 블러 배경을 추가하여 정보 전달력을 높였다.

3-3. 대회 섹션 신설 및 이력 확장

- 포트폴리오에 대회(Competitions) 섹션을 신설하고 다음 활동 이력을 추가하였다.

· 2026 블레이버스 해커톤 참가

· 2025 연합해커톤 (주)드림아이디어소프트 우수상 수상

· 2025 테스트 경진대회 참가

- 메인 페이지(app/page.tsx)에 해당 섹션을 연결하여 방문자가 핵심 이력을 한눈에 확인할 수 있도록 구성하였다.

3-4. GitHub 연동 및 Vercel 배포

- 소스코드를 GitHub 저장소와 연동하여 변경 이력을 체계적으로 관리할 수 있도록 구성하였다.

- Vercel과 GitHub를 연동하여 빌드 및 배포 프로세스를 구축하였고, 최신 포트폴리오 변경사항이 운영 환경에 반영되도록 배포를 완료하였다.

- 이를 통해 개발-검증-배포의 흐름을 단축하고, 포트폴리오 업데이트 주기를 안정적으로 유지할 수 있게 되었다.

3-5. 기대 효과 및 향후 계획

- 사용자 관점에서는 첫 화면 가독성 및 정보 탐색성이 개선되어 핵심 메시지 전달력이 향상되었다.

- 개발자 관점에서는 디자인 토큰 정리와 배포 자동화를 통해 유지보수 효율성이 높아졌다.

- 향후에는 반응형 구간별 태그 밀도 최적화, 접근성(명도 대비/키보드 내비게이션) 보완, 프로젝트 상세 페이지 고도화를 추가로 진행할 계획이다.